Поэтапная программа («дорожная карта») ликвидации очередности в дошкольные учреждения для детей  3-7 лет

в Куртамышском районе

| № | Название мероприятий | Количество вводимых мест |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 |
|  |  | Кол-во мест | Прогноз очередности на 1.01.2014 | Кол-во мест | Прогноз очередности на 1.01.2015 | Кол-во мест | Прогноз очередности на 1.01.2016 |
| Направление 1. Ликвидация очередности за счет развития государственно-муниципальной системы дошкольного образования |  |  |  |
| 1 | Создание дополнительных мест в муниципальных дошкольных учреждениях (указать наименование ДОУ) Приказ МОУО «Отдел образования Администрации Куртамышского района» от 25.10.2013 г. №273 «Об открытии дошкольной группы для детей старшего дошкольного возраста на базе МКДОУ Куртамышского района «Куртамышский детский сад №3 общеразвивающего вида» | 20 | 325 | - | - | - | - |
| 2 | Создание дополнительных мест в муниципальных общеобразовательных школах (указать наименование ОУ, учреждения физкультуры и спорта) | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Создание дополнительных мест в микрогруппах на дому, функционирующих в качестве структурных подразделений муниципальных дошкольных учреждений (указать наименование ДОУ) | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Создание групп кратковременного пребывания (указать наименование ДОУ, ОУ, учреждения физкультуры и спорта; место расположения) | 15 | 305 | - | - | - | - |
| 5 | Возврат в систему дошкольного образования ранее закрытых (переданных) зданий детских садов (указать наименование ДОУ, адрес) | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Реконструкция зданий для организации в них детских садов | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Строительство новых зданий детских садов (указать место расположения ДОУ) | - | - | 220-240 | 0 | - | - |
| Направление 2. Использование возможностей негосударственного сектора дошкольного образования для ликвидации очередности |
|  | Создание дополнительных мест в негосударственных дошкольных организациях | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого (по плану) | 35 | 305 | 220-240 | 0 | - | - |
|  | Итого (по факту) | 20 | 305 | - | - | - | - |

Примечание: На открытие дошкольной группы для детей старшего дошкольного возраста из районного бюджета израсходованы финансовые средства в сумме 232 123 рубля, из областного бюджета - 250 000 рублей.