|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 1  к постановлению Администрации Костылевского сельсовета от \_\_\_\_.2016 г. № \_\_ «Об утверждении порядка финансирования инвестиционных проектов за счет средств бюджета Костылевского сельсовета и порядка проведения проверки инвестиционных проектов» |

**Порядок финансирования инвестиционных проектов за счет средств бюджета Костылевского сельсовета**

Раздел I. Основные положения

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру формирования инвестиционной программы Костылевского сельсовета и принятия решений об осуществлении бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности Костылевского сельсовета (строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и капитальный ремонт).

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства включают также финансирование проектно-изыскательских работ, в том числе предпроектных и проектных работ, а также приобретение оборудования, не требующего монтажа и не входящего в сметы строек и объектов, производственного инвентаря и приспособлений, связанных с обеспечением строек и объектов (в исключительных случаях - на погашение кредиторской задолженности за выполненные работы (услуги) на стройках и объектах в соответствии с распоряжением Главы Костылевского сельсовета.

2. Инвестиционная программа Костылевского сельсовета включает в себя инвестиционные проекты, финансирование которых осуществляется полностью или частично за счет средств бюджета Костылевского сельсовета.

3. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия:

Понятие «подготовка бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства» означает определение объектов капитального строительства муниципальной собственности Костылевского сельсовета, в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и капитальный ремонт которых требуется осуществление бюджетных инвестиций (далее - объекты капитального строительства), и объема необходимых для этого бюджетных средств, включая (при необходимости) приобретение земельных участков под строительство, подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой документации, а также определение главного распорядителя средств бюджета Костылевского сельсовета - муниципального заказчика и застройщика в отношении объекта капитального строительства.

Раздел II. Порядок формирования инвестиционной программы

Костылевского сельсовета

4. Инвестиционная программа Костылевского сельсовета формируется Администрацией Костылевского сельсовета ежегодно, с указанием сметной стоимости строительства и его остаточной стоимости на начало очередного финансового года, сроков ввода в действие объектов, мощности (в соответствующих единицах измерения) и объемов муниципальных капитальных вложений, предусмотренных решением Костылевской сельской Думы о бюджете Костылевского сельсовета на очередной финансовый год и на плановый период.

5. При подготовке бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства отраслевые (функциональные) органы Администрации Костылевского сельсовета для включения в инвестиционную программу Костылевского сельсовета направляют в отдел строительства предварительный вариант инвестиционного проекта в срок до 15 марта, уточненный вариант - до 1 мая соответствующего финансового года.

Представляемый инвестиционный проект должен содержать следующие документы:

1) паспорт инвестиционного проекта;

2) копию государственной экспертизы (экспертизы) проектно-сметной документации;

3) заключение об эффективности использования направляемых на капитальные вложения средств бюджета Костылевского сельсовета по результатам проверки инвестиционного проекта, выдаваемого отделом экономики.

6. Администрация сельсовета в двухнедельный срок осуществляет проверку представленных документов и на основании результатов проверки готовит предложения о возможности включения инвестиционных проектов в инвестиционную программу Костылевского сельсовета для рассмотрения на Градостроительном совете при Администрации Костылевского сельсовета (далее - Совет), состав которого утверждается распоряжением Администрации Костылевского сельсовета.

7. Совет рассматривает предложение Администрации и выносит решение о целесообразности инвестиционного проекта и рекомендации о включении инвестиционного проекта в инвестиционную программу Костылевского сельсовета.

8. На основании решения Совета Администрация готовит проект инвестиционной программы Костылевского сельсовета на очередной финансовый год в пределах предельных объемов бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства на соответствующий финансовый год и направляет его до 15 мая текущего года в Администрацию Костылевского сельсовета для отражения в составе ведомственной структуры расходов бюджета раздельно по каждому инвестиционному проекту и соответствующему ему виду расходов.

9. Муниципальные заказчики, исходя из муниципальных контрактов на выполнение подрядных работ по реализации инвестиционных проектов, включенных в инвестиционную программу Костылевского сельсовета, по итогам конкурентных способов определения подрядчика уточняют объемы финансирования на весь период строительства с разбивкой по годам и в 5-дневный срок с момента заключения муниципального контракта представляют указанные сведения в отдел строительства.

10. По предложению Администрации на очередной финансовый год и на плановый период вносятся соответствующие изменения в связи с перераспределением бюджетных ассигнований на объекты капитального строительства в установленном порядке.

Раздел III. Порядок осуществления бюджетных инвестиций

в объекты капитального строительства муниципальной

собственности Костылевского сельсовета

11. Выделение бюджетных ассигнований муниципальным заказчикам за счет средств бюджета Костылевского сельсовета осуществляется в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета Костылевского сельсовета, лимитами бюджетных обязательств, предусмотренными на финансирование бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства на соответствующий год.

12. Оплата денежных обязательств при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности Костылевского сельсовета, находящиеся на праве хозяйственного ведения или оперативного управления муниципальных унитарных предприятий, а также в строящиеся объекты муниципальной собственности Костылевского сельсовета, не закрепленные за муниципальными унитарными предприятиями, в отношении которых муниципальными заказчиками или застройщиками - муниципальными унитарными предприятиями и открытыми акционерными обществами заключены муниципальные контракты с исполнителями работ (услуг) на весь период строительства, осуществляется ими в порядке, установленном для получателей бюджетных средств, с лицевых счетов, открытых им в установленном порядке в территориальных органах Федерального казначейства.

13. Предоставление бюджетных инвестиций открытым акционерным обществам на условиях возникновения права муниципальной собственности Костылевского сельсовета на эквивалентную часть уставных капиталов осуществляется муниципальным заказчиком на основании договора об оформлении доли Костылевского сельсовета в уставном капитале в порядке и по ценам, которые определяются в соответствии с действующим законодательством.

Исполнение бюджетных обязательств по предоставлению бюджетных инвестиций в уставный капитал открытых акционерных обществ в целях реализации инвестиционных проектов по строительству, реконструкции и техническому перевооружению принадлежащих им объектов капитального строительства осуществляется с лицевых счетов, открываемых указанным акционерным обществам в территориальных органах Федерального казначейства, с учетом положений [пунктов](#Par65#Par65) 11-13 настоящего Порядка.

14. Бухгалтерский учет и отчетность по операциям с бюджетными инвестициями, учитываемыми на лицевых счетах получателей средств бюджета Костылевского сельсовета, открытых в Отделении по Куртамышскому району УФК Курганской области, осуществляются в порядке, установленном для бюджетных учреждений.

В целях осуществления контроля муниципальными заказчиками ежемесячно в установленном порядке предоставляется отчетность об использовании бюджетных инвестиций по объектам капитального строительства в Администрацию Костылевского сельсовета и органы государственной статистики Курганской области по форме, утвержденной Федеральной службой государственной статистики.

15. В случае ликвидации или реорганизации муниципального заказчика или застройщика, муниципальный заказчик сообщает об этом в письменной форме, а также о состоянии объектов незавершенного строительства в Администрацию, органы государственной статистики Курганской области.

16. Муниципальные заказчики (застройщики) несут ответственность за нецелевое и неэффективное использование выделенных им средств из бюджета Костылевского сельсовета, ввод в действие объектов в неустановленные сроки, а также за несвоевременное представление отчетности о выполненных работах (услугах) и о затратах в соответствии с действующим законодательством.

Главный специалист

Администрации Костылевского сельсовета В.Л.Белозерова